**Заключение**

**муниципального проектного офиса**

**по паспорту муниципального проекта "Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения"**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта **«**Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения» (далее – проект).

Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующих национальных целей:

- приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети;

- установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Абинский район.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый   
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, краткое наименование проекта – приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения, куратор проекта – Науменко В.Н., руководитель проекта – Александрова С.А., инициатор проекта – Александрова С.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район», МБУ «Абинсккапстрой».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети;

2.1.2. Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Абинский район (стратегически значима).

Результаты проекта:

2.2.1. Доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

2.2.2. Установка в 2020 году 27 дорожных знаков, в 2021 году 40 дорожных знаков.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Отмечены возможности.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 781,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 781,2 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии   
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года