**Заключение**

**муниципального проектного офиса**

**по паспорту муниципального проекта "Разработка и организация работы сайта Ассоциации «ТОС Краснодарского края» "**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта **«**Разработка и организация работы сайта Ассоциации «ТОС Краснодарского края» (далее- АСОТОС)» (далее – проект).

Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующих целей:

- разработка и организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края»;

- информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности членов АСОТОС;

- привлечение новых членов АСОТОС.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 9 ноября 2019 года по 9 ноября 2020 года, краткое наименование проекта – сайт АСОТОС, куратор проекта – Китаев В.В., руководитель проекта – Червинская Т.И., инициатор проекта – Червинская Т.И., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует только орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Разработка и организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края».

2.1.2. Информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности членов АСОТОС.

2.1.3 Привлечение новых членов АСОТОС.

Результаты проекта:

2.2.1. Участие АСОТОС в конкурсе Президентских грантов, что позволит привлечь до 500 тыс. руб.

2.2.2. Разработка и организация работы сайта АСОТОС.

2.2.3. Привлечение новых членов АСОТОС (до 50 юридических лиц, до 200 физических).

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

 Не указана взаимосвязь с региональными проектами и муниципальной программой. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 0,5 млн. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 0,5 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из краевого бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года