УТВЕРЖДАЮ:

Глава

муниципального образования

Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Разработка и организация работы сайта Ассоциации «ТОС Краснодарского края»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование направления | Территориальное общественное самоуправление | |
| Наименование проекта | Разработка и организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края» (далее - АСОТОС) | |
| Краткое наименование проекта | Сайт АСОТОС | |
| Срок начала и окончания проекта | С 9 ноября 2019 года | 9 ноября 2020 года |
| Куратор проекта | Китаев В.В. - заместитель главы муниципального образования, управляющий делами | |
| Руководитель проекта | Червинская Т.И. – начальник организационного отдела | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Багиров В.А. - главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»  Иощенко И.В. - исполнительный директор Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Краснодарского края  Курчук А.А. - начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»  Савельева О.В. – начальник общего отдела  Червинская Т.И. – начальник организационного отдела  Шпак М.В. – главный специалист, пресс-секретарь организационного отдела | |
| Инициатор проекта | Червинская Т.И. – начальник организационного отдела | |

2. Содержание проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | 1. Разработка и организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края»  2. Информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности членов АСОТОС  3. Привлечение новых членов АСОТОС | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год | | |
| 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Участие АСОТОС в конкурсе Президентских грантов, что позволит привлечь до 500 тыс.руб.  2. Разработка и организация работы сайта АСОТОС  3. Привлечение новых членов АСОТОС (до 50 юридических лиц, до 200 физических лиц) | | | | | |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Подготовка заявки для участия в конкурсе президентских грантов, получение гранта, разработка организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края», направление отчета об освоении средств президентского гранта | | | | | |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Подготовка заявки на участие в конкурсе | контрольная точка | До 15 ноября 2019 года |
| 2. | Участие в конкурсе | контрольная точка | 31 января 2020 года |
| 3. | Разработка сайта | контрольная точка | 31 марта 2020 года |
| 3.1 | Доработка сайта | контрольная точка | 31 июля 2020 года |
| 4 | Реклама сайта | контрольная точка | 31 октября 2020 года |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски | | |
| 1. | Нарушение сроков подготовки заявки | Контроль разработки конкурсной документации |
| 2 | Недопуск участия заявки в конкурсе президентских грантов | Корректировка конкурсной документации, подача заявки на следующие этапы конкурса президентских грантов, корректировка сроков по проекту |
| Возможности | | |
| 1. |  |  |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | - |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Объем денежных средств, млн. руб. | |
| 2020 год | Всего |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | - | - |
| Краевой бюджет | - | - |
| Местный бюджет | - | - |
|  | Итого: |  | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | Разработка сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края» |  | 0,5 | 0,5 |
| Итого |  |  | 0,5 | 0,5 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. | - |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Должность куратора проекта

заместитель главы муниципального образования,

управляющий делами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Китаев В.В.

Должность руководителя проекта

Начальник организационного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Червинская Т.И.

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| 1 | Китаев В.В. | заместитель главы муниципального образования, управляющий делами | Координатор проекта |
| 2 | Червинская Т.И. | начальник организационного отдела | Руководитель проекта |
| 3 | Багиров В.А. | главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район» | Участники проекта |
| 4 | Иощенко И.В. | исполнительный директор Ассоциации совета органов территориальных общественных самоуправлений Краснодарского края | Участники проекта |
| 5 | Курчук А.А. | начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район» | Участники проекта |
| 6 | Савельева О.В. | начальник общего отдела | Участники проекта |
| 7 | Шпак М.В. | главный специалист, пресс-секретарь организационного отдела | Участники проекта |

Заместитель главы

муниципального образования,

управляющий делами В.В. Китаев

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Разработка сайта Ассоциации совета органов «ТОС Краснодарского края» (далее - АСОТОС) до 2020 года

Дата начала: 9 ноября 2019 года

Срок выполнения: 9 ноября 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Китаев Виталий Валерьевич - заместитель главы муниципального образования, управляющий делами |
| Руководитель проекта | Червинская Татьяна Игоревна – начальник организационного отдела |
| Исполнители и соисполнители проекта | Багиров В.А. – главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»  Иощенко И.В. – исполнительный директор «АТОС»  Курчук А.А.-начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»  Савельева О.В. – начальник общего отдела  Шпак М.В. – главный специалист организационного отдела, пресс-секретарь |
| Разработчик плана | Червинская Т.И. - начальник организационного отдела |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка заявки на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка конкурсной документации |  | 9 ноября  2019 года | 14 ноября 2019 года |  | Иощенко И.В.  Червинская Т.И. |
| 1.2 | Подача заявки на участие в конкурсе Президентских грантов | 2 | 14 ноября 2019 | 15 ноября 2019 |  | Иощенко И.В. |
| 2. | Участие в конкурсе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заключение договора с Фондом президентских грантов о предоставлении гранта | 5 | 15 январь 2020 | 20 январь 2020 | договор | Иощенко И.В. |
| 2.2 | Внесение изменений в проект | 10 | 21 января 2020 | 31 января 2020 |  | Червинская Т.И. |
| 3. | Разработка сайта |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение компьютеров, программного обеспечения | 30 | 31 января 2020 | 2 февраля 2020 года |  | Багиров В.А.  Курчук А.А.  Савельева О.С. |
| 3.2 | Разработка сайта АСОТОС | 60 | 2 февраля 2020 | 31 марта 2020 | Информа-ционный ресурс | Багиров В.А.  Курчук А.А.  Савельева О.С. |
| 3.3 | Работа сайта АСОТОС в тестовом режиме, доработка сайта | 90 | 31 марта  2020 | 1 июля 2020 | Полный пакет | Багиров В.А.  Курчук А.А.  Червинская Т.И. |
| 4. | Реклама сайта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Размещение в общественно-политической газете «Абинский муниципальный вестник» информации о сайте | 210 | 31 марта  2020 | 31 октября 2020 года | Анонс, заметка, объявле-ние, | Шпак М.В. |
| 4.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Абинского района, в социальных сетях | 210 | 31 марта  2020 | 31 октября 2020 года | Анонс, заметка, объявле-ние, | Шпак М.В. |