УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ольгинского сельского поселения Абинский район

__________________ А.И.Скрынько

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Благоустройство общественной территории

| Наименование направления | Жилье и городская среда |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Благоустройство общественной территории |  |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство общественной территории |  |
| Срок начала и окончания проекта | С 1 сентября 2019 года | по 31 декабря 2020 года |
| Куратор проекта | Сущенко Е.А. – начальник общего отдела администрации Ольгинского сельского поселения; |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Гикало О. Г. – начальник финансового отдела администрации Ольгинского сельского поселения; Первогласенко А.В. – ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения; Омельчак Е.В. - ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения Майструк Н.В. - специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района Гарелова В.Ю. – директор МКУ «Централизованная бухгалтерия». |  |
| Инициатор проекта | Первогласенко А.В. – ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения; |  |

- 2. Содержание проекта

| Цель проекта | Создание зоны отдыха для жителей хутора (установка детской площадки, спортивного оборудования, разбивка парковой зоны) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |  |  |
|  |  |  |  | 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Создание благоприятный условий для проведения досуга населения х.Ленинский. 2. Благоустройство территории хутора. 3. Продолжение традиций старшего поколения. 4. Укрепление семейных взаимоотношений 5.Создание зоны отдыха (детская площадка, парковая зона, спортивное оборудование) |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | В результате проведенных мероприятий будет улучшен эстетический вид хутора, жители получат возможность проводить вечерний культурный досуг, вопрос занятости детей и подростков будет разрешен. |  |  |  |  |  |

- 3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы | контрольная точка | 01.09-31,12.2019 |
| 2. | Определение поставщиков и подрядчиков | контрольная точка | 01.02.-25.05.2020 |
| 3. | Подготовка территории для выполнения запланированных работ | контрольная точка | 30.05.-09.07.2020 |
| 4. | Ремонтно-строительные работы | контрольная точка | 10.07.-31.10.2020 |
| 5. | Оплата приобретенного оборудивания | контрольная точка | 15.05.-15.11.2020 |
| 6. | Анализ использования бюджетных средств и выполненных мероприятий | контрольная точка | 01.12.-29.12.2020 |

- 4. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| - Ключевые риски |  |  |
| 1. | Длительность процедуры закупок | Затянется процесс приобретения материалов и оборудования. |
| 2. | Погодные условия | Затянуться сроки реализации. В связи с чем, срок будет продлен. |
| Возможности |  |  |
| 1. |  |  |

- 5. Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | муниципальная программа Ольгинского сельского поселения Абинского района «Формирование современной городской среды на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района» 2018-2024 гг. |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

- 6. Бюджет проекта

| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, тыс. руб. | Сумма финансирования 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  | Краевой бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 130,0 |
|  | Итого: |  | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - |
| Итого |  |  | 130,0 |

- 7. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Должность куратора проекта 		_____________		Е.А.Сущенко

(подпись)

- Команда проекта

| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сущенко Е.А. | начальник общего отдела администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района | Координатор проекта Руководитель проекта |
| 2. | Первогласенко А.В. | Ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района | Инициатор проекта |
| 3. | Гикало О.Г. | начальник финансового отдела администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района | Участники проекта |
| 4. | Омельчак Е.В. | Ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района | Участники проекта |
| 5. | Майстук Н.В. | специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района | Участники проекта |
| 6. | Гарелова В. | директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Участники проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Благоустройство общественной территории

Дата начала: 1 сентября 2019 года

Срок выполнения: 31 декабря 2020 года.

| Куратор проекта Руководитель проекта | Сущенко Е.А. – начальник общего отдела; Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| --- | --- |
| Исполнители и соисполнители проекта | Гикало О.Г. – начальник финансово-экономического отдела; Первогласенко А.В. – ведущий специалист администрации Ольгиского сельского поселения; Гарелова В – директор МКУ «Централизованная бухгалтерия». Омельчак Е.В. - ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| Разработчик плана | Первогласенко А.В. |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовительные работы: (проектные, изыскательные) – составление проектно-сметной документации для передачи на государственную экспертизу | 60 | 1 сентября 2019 | 31 декабря 2019 |  | Первогласенко А.В |
| 2. | Определение поставщиков и подрядчиков |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Запрос коммерческих предложений у возможных поставщиков и подрядчиков | 10 | 1 февраля 2020 | 10 февраля 2020 |  | Гикало О.Г. |
| 2.2 | Заключение и проверка договоров, контрактов и первичной документации на поставку материалов, необходимого оборудования | 75 | 1 марта 2020 | 15 мая 2020 |  | Гарелова В.Ю. |
| 2.3 | При необходимости проведение торгов | 75 | 1 марта 2020 | 15 мая 2020 |  | Гикало О.Г. |
| 2.4 | После проведения торгов заключение контрактов и подписание первичных документов | 10 | 15 мая 2020 | 25 мая 2020 |  | Гикало О.Г. |
| 3. | Подготовка территории для выполнения запланированных работ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж покрытий, асфальтобетонных и цементно-бетонных оснований | 30 | 30 мая 2020 года | 30 июня 2020 года |  | Омельчак Е.В. |
| 3.2 | Земляные работы – разработка грунта, планировка площадей | 10 | 30 июня 2020 | 09 июля 2020 |  | Омельчак Е.В. |
| 4. | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство бортовых камней, оснований, обустройство тротуара асфальтобетонным и плиточным покрытием, создание ливневой канализации | 30 | 10 июля 2020 | 11 августа 2020 |  | Омельчак Е.В. |
| 4.2 | Монтаж наружного освещения | 20 | 12 августа 2020 | 22 августа 2020 |  | Омельчак Е.В. |
| 4.2 | Установка оборудования для детских и спортивных площадок, лавочки, урны | 20 | 12 августа 2020 | 22 августа 2020 |  | Омельчак Е.В. |
| 4.3 | Обустройство и озеленение территории – высадка деревьев, цветов, создание газонов | 20 | 1 сентября 2020 | 31 октября 2020 |  | Омельчак Е.В. Сущенко Е.А. |
| 5 | Оплата приобретенных материалов, оборудования и выполненных работ и услуг | 225 | 15 мая 2020 | 15 ноября 2020 |  | Гарелова В.Ю. |
| 5. | Анализ использования бюджетных средств и выполненных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Учет использованных бюджетных средств, составление отчетной документации | 60 | 1 декабря 2020 | 29 декабря 2020 |  | Гикало О.Г. Гарелова В.Ю. |
| 5.2 | Итоговый результат национального проекта «Благоустройство общественной территории» | 30 | 15 ноября 2020 | 15 декабря 2020 |  | А.В.Скрынько |

- Глава Ольгинского  сельского поселения				  А.В.Скрынько