**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АБИНСКИЙ РАЙОН**

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Абинск

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие строительства» на 2025-2032 годы**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=7100582D86FC28280D8EC03083122536D874A472F0B0D892B61601AA5103C4F6B53CB19200DFHF76F) Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 29 ноября 2013 г. № 2203 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район» администрация муниципального образования Абинский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие строительства» на 2025-2032 годы согласно приложению.
2. Общему отделу администрации муниципального образования Абинский район (Савельева О.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной автоматизированной системе «Управление».
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Глава муниципального образования

Абинский район И.В. Биушкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Абинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Развитие строительства»

на 2025-2032 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие строительства»

на 2025-2032 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы |  | отдел строительства администрации муниципального образования Абинский район (далее – отдел строительства); |
| Координатор подпрограмм  муниципальной программы |  | отдел строительства; |
| Участники муниципальной программы |  | отдел строительства; |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены; |
| Ведомственные  целевые программы |  | не предусмотрены; |
| Цели муниципальной программы |  | развитие сети учреждений здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район;  комплексное развитие газоснабжения муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район;  осуществление части переданных администрациями городских и сельских поселений Абинского района полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения администрации муниципального образования Абинский район. |
| Задачи муниципальной программы |  | строительство объектов здравоохранения;  строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район;  расширение систем газоснабжения муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район и снижение затрат на производство тепловой энергии для нужд отопления муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район;  повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | количество разработанных пакетов проектно-сметной документации на строительство объектов здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район;  количество построенных на территории муниципального образования Абинский район объектов здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район;  количество разработанных пакетов проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных;  количество построенных на территории муниципального образования Абинский район блочно-модульных котельных;  протяженность построенных сетей водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2025-2032 годы, без разделения на этапы; |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | общий объем финансирования муниципальной программы всего – 135 730,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2025 год – 114 153,8 тыс. руб.;  2026 год – 10 802,7 тыс. руб.;  2027 год – 10 774,4 тыс. руб.;  2028 год – 0 тыс. руб.;  2029 год – 0 тыс. руб.;  2030 год – 0 тыс. руб.;  2031 год – 0 тыс. руб.;  2032 год – 0 тыс. руб.;  в том числе:  за счет средств бюджета Краснодарского края – 77 445,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2025 год – 77 445,1 тыс. руб.;  2026 год – 0 тыс. руб.;  2027 год – 0 тыс. руб.;  2028 год – 0 тыс. руб.;  2029 год – 0 тыс. руб.;  2030 год – 0 тыс. руб.;  2031 год – 0 тыс. руб.;  2032 год – 0 тыс. руб.;  за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 58 285,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2025 год – 36 708,7 тыс. руб.;  2026 год – 10 802,7 тыс. руб.;  2027 год – 10 774,4 тыс. руб.;  2028 год – 0 тыс. руб.;  2029 год – 0 тыс. руб.;  2030 год – 0 тыс. руб.;  2031 год – 0 тыс. руб.;  2032 год – 0 тыс. руб. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере строительства**

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики муниципального образования Абинский район является развитие учреждений дошкольного и общего образования.

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями на территории муниципального образования Абинский район не удовлетворяет потребностям населения. Общая вместимость 31 детского сада составляет 3079 мест, фактически их посещают 3345 детей. Для полного обеспечения населения объектами дошкольного образования необходимо строительство новых либо реконструкция существующих детских садов.

В общеобразовательных организациях муниципального образования Абинский район функционируют классы наполняемостью от 29 до 37 человек. Практически во всех общеобразовательных организациях муниципального образования Абинский район наблюдается превышение допустимой численности обучающихся. Строительство новых и реконструкция существующих школ позволит сократить вторую смену, а также привести наполняемость классов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Благодаря завершению в 2024 году строительства блока начальной школы на 400 мест в г. Абинске удалось полностью ликвидировать вторую смену в МАОУ СОШ № 4.

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании Абинский район является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни, сохранение и улучшение физического здоровья населения посредством развития спортивных сооружений (расширение сети спортивных сооружений, строительство и реконструкция спортивных объектов). В период с 2018 по 2022 годы в муниципальном образовании Абинский район построены малобюджетный спортивный зал в ст. Холмской и центр единоборств в г. Абинске.

В условиях роста потребления топливно-энергетических ресурсов все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства. Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится снижение стоимости производства тепловой энергии по Абинскому району, обусловленной наличием котельных, работающих на печном топливе, а также оснащённость котельных энергозатратным, неэффективным оборудованием. В период 2010-2016 годов переведены на газовое топливо котельные МБОУ СОШ № 6, 10, 12, 15, 17, 32, Холмской поликлиники, Мингрельской и Федоровской участковых больниц МБУЗ «ЦРБ» МЗ КК. В 2014 году газифицировано здание отдела музея станицы Мингрельской МБУ «Музей Абинского района». В 2023 году выполнены работы по строительству котельной в МБОУ СОШ № 31.

Использование природного газа позволит осуществлять производство тепловой энергии с минимальными затратами.

Основными стратегическими задачами Абинского района является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, привлекательных условий для привлечения инвестиций в Абинский район, а также обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при высоком уровне обеспеченности инфраструктурой и повышении уровня жилищных условий.

Такие сектора экономики, как жилищно-коммунальный сектор и строительство являются важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо находить компромисс между экономической целесообразностью и социальной необходимостью. Проводимые в Абинском районе мероприятия должны быть направлены на оздоровление текущей ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, предусматривать комплексное планирование развития как жилищного, так и коммунального комплексов. В связи с этим необходимо повышение эффективности управления отраслями строительства и жилищно-коммунального комплекса на территории Абинского района.

Мероприятия настоящей муниципальной программы возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, направленного в приоритетном порядке на развитие сети учреждений здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район, развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы муниципального образования Абинский район, которые неразрывно связаны с коммунальной инфраструктурой городских и сельских поселений Абинского района. Использование программно-целевого метода позволит объединить отдельные мероприятия, добиться мультипликативного эффекта и обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

1. развитие сети учреждений здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район;
2. комплексное развитие газоснабжения муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район;
3. осуществление части переданных администрациями городских и сельских поселений Абинского района полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения администрации муниципального образования Абинский район.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

а) строительство объектов здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район;

б) расширение систем газоснабжения муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район и снижение затрат на производство тепловой энергии для нужд отопления муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район;

в) повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения в связи с осуществлением переданной части полномочий администраций городских и сельских поселений Абинского района по организации в границах поселения водоснабжения населения администрации муниципального образования Абинский район.

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2025 года по 2032 год включительно без разделения на этапы.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2025-2032 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

«Развитие строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи и показатели | Единица  измерения | Значение показателей | | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель «развитие сети учреждений здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «строительство объектов здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор)  Количество разработанных пакетов проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор)  Количество построенных на территории муниципального образования Абинский район объектов здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Абинский район | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель «комплексное развитие газоснабжения муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «расширение систем газоснабжения муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район и снижение затрат на производство тепловой энергии для нужд отопления муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор)  количество разработанных пакетов проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Целевой показатель (индикатор)  количество построенных на территории муниципального образования Абинский район блочно-модульных котельных | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель «осуществление части переданных администрациями городских и сельских поселений Абинского района полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения администрации муниципального образования Абинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача «повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель (индикатор)  протяженность построенных сетей водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены.

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источ-  ники  финанси-рования | Объем  финанси-рования,  всего | В том числе по годам | | | | | | | | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Муниципаль-ный заказчик  мероприятия, ответствен-ный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028 год | 2029 год | 2030  год | 2031  год | 2032  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство зданий амбулаторий врача общей практики (в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ответственный за выполнение мероприятия – отдел строительства;  муниципальный заказчик мероприятия – МКУ «Абинкапстрой» |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, проспект Центральный, 7, в том числе: | всего | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ответственный за выполнение мероприятия – отдел строительства;  муниципальный заказчик |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | строительство детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, проспект Центральный, 7 (софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры»); | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | мероприятия – МКУ «Абинкапстрой» |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | строительство детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, проспект Центральный, 7 | местный  бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | корректировка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 280 мест |
| 3 | Строительство детского сада на 140 мест по ул. Ленина, 181/1 в ст. Холмской Краснодарского края, в том числе: | всего | 670,7 | 638,7 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ответственный за выполнение мероприятия – отдел строительства;  муниципальный заказчик мероприятия – МКУ «Абинкапстрой» |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 670,7 | 638,7 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | строительство детского сада на 140 мест по ул. Ленина, 181/1 в ст. Холмской Краснодарского края (софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры»); | всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | изготовление проектно-сметной документации на строительство детского сада на 140 мест |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | строительство детского сада на 140 мест по ул. Ленина, 181/1 в ст. Холмской Краснодарского края | местный  бюджет | 370,7 | 338,7 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения |
| 4 | Малобюджетный спортивный зал по адресу: Абинский район, станица Федоровская, ул. Красная, 11-а (Корректировка), в том числе: | всего | 81440,4 | 81440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ответственный за выполнение мероприятия – отдел строительства;  муниципальный заказчик мероприятия – МКУ «Абинкапстрой» |
| краевой  бюджет | 77445,1 | 77445,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 3995,3 | 3995,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | малобюджетный спортивный зал по адресу: Абинский район, станица Федоровская, ул. Красная, 11-а (Корректировка) (софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры»); | всего | 79840,4 | 79840,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строительство 1 спортивного зала |
| краевой  бюджет | 77445,1 | 77445,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 2395,3 | 2395,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | малобюджетный спортивный зал по адресу: Абинский район, станица Федоровская, ул. Красная, 11-а (Корректировка) | местный  бюджет | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения; строительный контроль; авторский надзор |
| 5 | Блочно-модульная котельная с инженерными сетями для теплоснабжения МБДОУ детский сад № 6, расположенное по адресу: Краснодарский край, Абинский район, с. Светлогорское, ул. Пионерская, д.3, в том числе: | всего | 1583,4 | 1583,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ответственный за выполнение мероприятия – отдел строительства;  муниципальный заказчик мероприятия – МКУ «Абинкапстрой» |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 1583,4 | 1583,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | блочно-модульная котельная с инженерными сетями для теплоснабжения МБДОУ детский сад № 6, расположенное по адресу: Краснодарский край, Абинский район, с. Светлогорское, ул. Пионерская, д. 3 (софинансирование в рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»); | всего | 1443,0 | 1443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строительство 1 блочно-модульной котельной |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 1443,0 | 1443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | блочно-модульная котельная с инженерными сетями для теплоснабжения МБДОУ детский сад № 6, расположенное по адресу: Краснодарский край, Абинский район, с. Светлогорское, ул. Пионерская, д. 3 | местный  бюджет | 140,4 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения |
| 6 | Строительство водовода от пос. Синегорска до пос. Нового Абинского района Краснодарского края (выполнение проектно-изыскательских работ, выполнение строительно-монтажных работ) (в рамках принятия администрацией муниципального образования Абинский район части полномочий администрации Холмского сельского поселения Абинского района по организации в границах поселения водоснабжения населения), в том числе: | всего | 9103,6 | 9103,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ответственный за выполнение мероприятия – отдел строительства;  муниципальный заказчик мероприятия – МКУ «Абинкапстрой» |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 9103,6 | 9103,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | строительство водовода от пос. Синегорска до пос. Нового Абинского района Краснодарского края (выполнение проектно-изыскательских работ, выполнение строительно-монтажных работ) (в рамках принятия администрацией муниципального образования Абинский район части полномочий администрации Холмского сельского поселения Абинского района по организации в границах поселения водоснабжения населения) (софинансирование в рамках подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»); | всего | 9079,6 | 9079,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение строительно-монтажных работ |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 9079,6 | 9079,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | строительство водовода от  пос. Синегорска до пос. Нового Абинского района Краснодарского края (выполнение проектно-изыскательских работ) (в рамках принятия администрацией муниципального образования Абинский район части полномочий администрации Холмского сельского поселения Абинского района по организации в границах поселения водоснабжения населения) | местный  бюджет | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | технологичес-кое присоедине-ние к сетям инженерного обеспечения |
| 7 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Абинкапстрой», подведомственного администрации муниципального образования Абинский район | местный  бюджет | 31562,5 | 10211,2 | 10673,8 | 10677,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение деятельности 1 учреждения | ответственный за выполнение мероприятия – отдел строительства;  муниципальный заказчик мероприятия – МКУ «Абинкапстрой» |
| 8 | Переподготовка и повышение квалификации кадров работников МКУ «Абинкапстрой», подведомственного администрации муниципального образования Абинский район | местный  бюджет | 290,7 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переподготов-ка и повышение квалификации 5 специалистов | ответственный за выполнение мероприятия – отдел строительства;  муниципальный заказчик мероприятия – МКУ «Абинкапстрой» |
|  | Всего по программе | всего | 135730,9 | 114153,8 | 10802,7 | 10774,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| краевой  бюджет | 77445,1 | 77445,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 58285,8 | 36708,7 | 10802,7 | 10774,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 135 730,9 тыс. руб., в том числе по годам:

Таблица 3

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования | | | |
| всего | В разрезе источников финансирования | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 год | 114 153,8 | 36 708,7 | 77 445,1 | 0,0 |
| 2026 год | 10 802,7 | 10 802,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 10 774,4 | 10 774,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2032 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 135 730,9 | 58 285,8 | 77 445,1 | 0,0 |

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах выделенных средств бюджета Краснодарского края и муниципального бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление субсидий и субвенций из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Абинский район на выполнение программных мероприятий. Привлечение средств бюджета Краснодарского края осуществляется в соответствии с государственными программами Краснодарского края «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 966, «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2021 г. № 857, «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 № 967, «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 961».

Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов, а также на основании представленных муниципальными учреждениями расчетов для определения нормативных затрат на оказание услуг, а также на содержание имущества.

**Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 29 ноября 2013 г. № 2203 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район».

**Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – отдел строительства, который:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы;

4) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов;

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;

8) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Целевые программы»;

9) ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

а) отчет о реализации муниципальной программы;

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы согласовывается с заместителем главы муниципального образования, начальником отдела строительства, курирующим данную муниципальную программу;

10) ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономического развития на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

а) отчет о реализации муниципальной программы;

б) отчет об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы;

в) оценку эффективности реализации муниципальной программы;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В случае расхождения между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения;

11) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение изменений в программу) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном в государственной автоматизированной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня утверждения.

Заместитель начальника

отдела строительства В.Г. Пермякова